TCCP周任务

时间：2015年12月7日------2015年12月13日

上周总结：项目需求基本完成，前后端商定开发，完成git的学习，并且能够很好的利用起来达到协作开发

本周任务：

前端：主页面框架搭好完善，保证稳定性（杨雪）

登录页面完成（何佳耀）

个人资料显示并且可以修改（李林威）

管理员页面：拉取用户，删除用户，查看用户（何佳耀）

后端：

1. 登录具体功能实现，并且将管理员和普通用户进行区分（张子梁）
2. 个人资料显示，可以修改并且保存（张子梁）
3. user列表的实现
4. 管理员的增删改查（柏洋）
5. 学习文件的上传（古文文）
6. 服务器的搭建必须完成（吉坤）写一套php的
7. 发表动态，先实现静态页面
8. 群博的搭建（李林威）