TCCP周任务

时间：2015年12月7日------2015年12月13日

上周总结：项目需求基本完成，前后端商定开发，完成git的学习，并且能够很好的利用起来达到协作开发

本周任务：

前端：主页面框架搭好完善，保证稳定性（杨雪）

登录页面完成（何佳耀）

个人资料显示并且可以修改（李林威）

后端：

1. 登录具体功能实现，并且将管理员和普通用户进行区分（张子梁）
2. user列表的实现
3. 管理员的增删改查
4. 学习文件的上传
5. 服务器的搭建必须完成（吉坤）
6. 发表动态，先实现静态页面
7. 群博的搭建